**О создании противопаводковой комиссии на территории сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на период прохождения весеннего половодья 2016 года**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2016 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан согласно приложению № 1;

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2016 году согласно приложению № 2;

3. Рекомендовать руководителям предприятий, хозяйств:

обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных территориях;

провести подготовительные работы по ликвидации ледовых заторов;

принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения в местах затопления, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

установить постоянный контроль за состоянием и работой напорных и водосбросных сооружений, мостов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

организовать подготовку плавсредств на подведомственных территориях, попадающих в зону затопления, к весеннему половодью;

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Н.Фаткуллин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

сельского поселения Кармасанский

сельсовет муниципального района

Уфимский район

от «01» марта 2016 года № 13

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан

**Фаткуллин А.Н.** – глава сельского поселения, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район, председатель комиссии.

**Исламова Л.В.** – заместитель главы администрации сельского поселения, секретарь комиссии

*Члены комиссии:*

Мусин Р.М. – управляющий делами сельского поселения,

Ишмаев А.Н. – директор МУСП совхоз «Кармасан»

Данилов М.А.- директор ООО «Регионсервис», арендатор ГТС

Сафина Г.А. – директор СОШ с.Кармасан

Мазитова Л.Ф. – фельдшер Кармасанского ФАП

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

сельского поселения Кармасанский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

от «01» марта 2016 года № 13

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2016 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Образование противопаводковых комиссий сельских поселений, предприятий, организаций, утверждение планов мероприятий | к 4 марта 2016 года | Глава СП, руководители  предприятий, организаций  (по согласованию) |
| 2 | Назначение ответственных на все гидро-технические сооружения, расположенные на соответствующих территориях, в том числе бесхозяйные | на период половодья | Глава СП,  собственники (арендаторы) гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 3 | Подготовка гидротехнических соору­жений прудов, инженерных защитных сооружений, накопителей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску половодья; полная сработка водохранилищ и прудов, находящихся в аварийном состоянии | до 1 апреля 2016 года | Администрация СП,  собственники (арендаторы) гидротехнических сооружений  (по согласованию) |
| 4 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуника-ций, мостов, дорог и других сооружений;  проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | с 9 марта 2016 года постоянно | Администрация СП,  собственники сооружений,  организации дорожного хозяйства  (по согласованию) |
| 5 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопле-ния, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадаю-щего в зону возможного затопления | до18 марта 2016 года | Администрация СП, руководители  предприятий, орга­низаций,  организации торговли  (по согласованию) |
| 6 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления. | до 18 марта 2016 года | Противо­паводковая комиссия СП |

Приложение

к плану мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории

сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

в 2016 году

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности к пропуску половодья потенциально опасных гидротехнических сооружений

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(по сельскому поселению, по населенным пунктам)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Местоположение**  **(сельскоепоселение,**  **населенныйпункт)** | **Наименование**  **водо­тока** | **Объем, тыс. куб. м.,**  **площадь,га водоема** | **Техническое**  **состояние ГТС** | **Перечень**  **выполненныхработ** | **Готовность к пропуску половодья** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |